Студент: Елисеев Е.В. КЭ-403

Руководитель: профессор кафердры СП, д.ф.-м.н., доцент, М.Л. Цымблер

Тема: Разработка системы поиска шаблонов в данных портала Github

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра

| № п/п | Этап | Срок выполнения | Отчетность | Дата выполнения | Подпись научного рук-ля / * ученого секретаря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение и обзор литературы | 6 - 26 февраля | - Задание на выполнение ВКР. - Текст введения. - Список литературы. | 26 февраля |  |
|  | 1 этап нормоконтроля | 13 - 25 февраля | Текущая электронная версия текста ВКР. | 25 февраля | * |
|  | Разработка модели, проектирование системы | 27 февраля – 26 марта | Текст главы 1 (теоретическая часть). | 26 марта |  |
|  | 2 этап нормоконтроля | 27 марта – 8 апреля | Текущая электронная версия текста ВКР. |  | * |
|  | Программная реализация системы | 27 марта - 23 апреля | - Программная система. - Текст главы 2 (реализационная часть). |  |  |
|  | Тестирование и отладка системы, эксперименты | 24 апреля - 14 мая | - Набор тестов. - Текст главы 3 (экспериментальная часть). |  |  |
|  | Компоновка и согласование с научным руководителем текста ВКР | 15 мая – 4 июня | Полный текст ВКР, проверенный научным руководителем. Презентация доклада о результатах ВКР. |  |  |
|  | Предзащита | 29 мая – 6 июня | Доклад о результатах ВКР. |  |  |
|  | 3 этап нормоконтроля | за 14 дней до даты защиты ВКР | Окончательная электронная версия текста ВКР. |  | * |
|  | Предоставление документов на кафедру | за 7 дней до даты защиты ВКР1 | - Переплетенный пружинкой текст ВКР, подписанный студентом, научным руководителем. - Отзыв на ВКР, подписанный научным руководителем. - Отчет о проверке ВКР на заимствования в системе «Антиплагиат», подписанный научным руководителем. - Акт(ы) о внедрении программной системы (при наличии). |  | * |

Дата защиты ВКР утверждается распоряжением заведующего кафедрой